| 名 稱： | 公路經營業管理規則 (民國 74 年 12 月 15 日 修正) |
| --- | --- |
| 第 一 章 總則 |  |
| 第 1 條 | 本規則依公路法第七十九條規定訂定之。 |
| 第 2 條 | 本規則所稱公路經營業，其範圍如左： 一、私人或團體申請核准興建之公路，或其附屬橋樑、隧道、輪渡、停車 場、服務站，向通行停放之汽車或接受服務者收取費用之事業。 二、各公私事業機構興建之專用公路兼供他人通行汽車，經申請公路主管 機關核准收取費用者。 |
| 第 3 條 | 公路經營業之申請、核准、施工及收費期間之監督、管理，其權責劃分， 由省 (市) 政府分別定之。 前項權責涉及二省 (市) 以上者，由省 (市) 政府協調決定之。 |
| 第 4 條 | 中央及地方公路主管機關依公路法第十四條第一項規定，核定路線供私人 或團體經營時，得依左列規定公告： 一、可供興建之公路、橋樑、輪渡、隧道及停車場、服務站之位置、狀況 及其經濟價值。 二 公路發展計畫及交通量情形。 、 三 工程標準及施工所需期間。 、 四 所需工程費概數。 、 五 政府協助事項。 、 |
| 第 5 條 | 私人或團體不經前條公告，亦得依照全國公路路線系統，自行選擇路線， 申請立案經營。 |
| 第 6 條 | 私人或團體申請公路經營業，如有二人以上申請經營同一路線、隧道、橋 樑、輪渡及停車場、服務站時，以申請在前而確有資力者為優先。 前項資力，以具有承辦本工程之國內外銀行財力證明、技術人員學經歷及 重要機具設備資料等文件，經審查屬實者為準。 |
| 第 7 條 | 公路經營業為興建公路工程所需之土地，得由公路主管機關依公路法第九 條之規定辦理，其費用由公路經營負擔，並得併入工程費計算。 |
| 第 二 章 修建 |  |
| 第 8 條 | 私人或團體申請興建公路、橋樑、隧道、輪渡、停車場、服務站，為公路 經營業時，應依公路法第十五條、第十六條規定，檢具有關文書，向該管 公路主管機關申請核准籌備、立案，發給執照，方得施工。 公路主管機關審查前項之申請，應依公路法第十七條之規定。 |
| 第 9 條 | 申請人經公路主管機關核准立案後，應自領到立案執照之日起一個月內遴 選相關科系之工業技師擔任技術服務，並將履歷表及學經歷證件送請該管 公路主管機關核備。變更時亦同。 |
| 第 10 條 | 申請人領取立案執照後，應於執照所定期限內開工、竣工，如因天災事變 或其他不得巳之情事不能依限開工、竣工時，應於限期未滿前向該管公路 主管機關申敘理由，請予延期。 公路主管機關認有變更工程計畫之必要而影響原定時限時，應另行核定施 工期限。 |
| 第 11 條 | 申請人如擬變更工程計畫書所記載之事項時，應敘明理由，檢具左列文書 申請該管公路主管機關核准： 一 變更工程計畫書。 、 二 變更工程計畫後之工程預算書。 、 |
| 第 12 條 | 申請人應將開工施工情形，依左列規定報請該管公路主管機關備查： 一 開工興建時，應於開工十日前將開工日期填報。 、 二 工程施工期間，應將工程進度按月填報。 、 |
| 第 13 條 | 公路經營業辦理各項修建工程，應公開招標，其施工預算書應經該管公路 主管機關核定。 |
| 第 14 條 | 工程施工期間，該管公路主管機關應派員視察。 |
| 第 15 條 | 公路主管機關如發現施工情形與原定計畫及所定工程標準不符時，應令其 限期改正，延不改正，應即勒令停工。 |
| 第 16 條 | 工程全部或一部完竣時，應編具竣工報告，申請該管公路主管機關派員勘 驗合格後，方得開放使用。 |
| 第 17 條 | 申請興建輪渡時，其輪渡管理事項，依有關船舶管理法令辦理。 |
| 第 18 條 | 公私事業機構在興建專用公路時即申請經營公路經營者，應依私人或團體 申請興建公路之工程標準辦理。 在興建完成後申請核准公路經營者，如其工程標準不合一般公路規定時， 非經改建並由該管公路主管機關查驗合格後，不得經營。 |
| 第 三 章 收費 |  |
| 第 19 條 | 私人、團體或公私事業機構興建之公路、橋樑、隧道、輪渡、停車場、服 務站或專用公路時，經申請公路主管機關核准經營公路經營業時，得向通 行或停放之汽車收取費用。但左列車輛免收： 一 國軍編制內之軍用車輛。 、 二 消防車、救護車。 、 三 警備車、偵防車。 、 四 因緊急搶修之工程車輛。 、 五 水肥車、垃圾車。 、 六 專供郵用車。 、 七 其他依法免費之車輛。 、 |
| 第 20 條 | 公路經營業向通行汽車收取費用，應依通行車輛種類分別計算其受益額， 擬訂各種車輛之收費標準，報請公路主管機關核准，車輛種類不同而其受 益程度相同者，得按同一標準收費。但每次收費額，不得大於受益額。 |
| 第 21 條 | 公路經營業向通行汽車收取費用之年限，應依左列因素計算擬訂，報請公 路主管機關核准。收足應收回費用後即停止收費，並將全部工程移交該管 公路主管機關接管： 一 各類車輛收費標準。 、 二 每日交通量及未來之成長率。 、 三 工程費總投資額。 、 四 工程費利息及利潤之估計。 、 五 養護費及管理費之估計。 、 專以經營停車場、服務站向停放或接受服務之汽車收取停車費或服務費者 ，其經營之年限由公路主管機關參照前項各款規定逕為核定。如係以私有 土地經營者，僅核定其收費標準，得不受經營年限之限制。 |
| 第 22 條 | 公路經營業每年向通行車輛收取之費用，依左列順序扣提後，其餘額應作 為歸還工程費用。 一、養護費、災害修復費及管理費，其每年應扣提額由該公路主管機關按 實支情形核定。 二、工程費利息，每年不得超過中央銀行一年期存款最高利率。收費期間 已償還之工程費不得計息。但當年所收費用不足扣提利息時，其差額 得視同工程費增資轉至下年度合併扣提。 三 利潤每年不得超過未收回工程費百分之八。 、 |
| 第 23 條 | 公路經營業已屆核定收費年限，尚未收足應收回之費用時，得申請公路主 管機關核准延長收費年限。 |
| 第 24 條 | 公私事業機構興建之專用公路，向通行汽車收取費用，應以實需養護費為 限。 |
| 第 25 條 | 專用公路收取養護費以全年實需額及全年交通量為計算標準。但每次收費 額不得大於通行者之受益額，如因此致所收養護費不足支應時，應由該事 業機關自行負擔。 |
| 第 26 條 | 通行或停放車輛之受益額，依左列因素計算： 一、石子路面改為高級路面每公里之受益額，按兩種路面行車費用差額計 算。 二、新闢路線、原路改線或新闢隧道者，按縮短里程及每公里行車費用計 算，如原無公路通行者，按未興建公路前之交通方式比較計算。原繞 道路線為石子路面，而新線為高級路面者，再加算兩種路面之運價差 額。 三、新建橋樑或立體交叉工程，除計算其減少停滯時間外，並按架橋前交 通方式及架橋後之行車費用計算其差額。 四、停車場按停放車輛時間、當地土地租價及車輛平均面積計算。 五、車輛縮短時間之受益，按高級路面每小時行駛五十公里，石子路面每 小時行駛二十五公里為標準，折算為受益公里後，再乘以每車公里之 運價。 |
| 第 27 條 | 公路經營業得視所經營之收費公路狀況，將公路分段收費，並得視通行車 輛需要，採用往返一次收費。 |
| 第 28 條 | 公路經營業應於收費前一個月，在收費處所公告左列事項，方得收費： 一 奉准收費文號及內容摘要。 、 二 各類車輛收費額。 、 三 免費車輛種類。 、 四 其他有關事項。 、 |
| 第 四 章 監督 |  |
| 第 29 條 | 公路主管機關得就左列事項對公路經營業予以獎助： 一 代為測量設計及工程技術上之協助。 、 二 給予經營該路線汽車運輸業之優先權。 、 三 購買重要工程器材之協助。 、 四 遇有重大災害給予人力物力上之協助。 、 五 核貸公路建設專款。 、 六 其他依法獎助事項。 、 |
| 第 30 條 | 公路經營業除有左列情形外，不得拒絕車輛通行： 一 不依規定繳納通行費者。 、 二 阻礙其他汽車通行者。 、 三 使路面、橋樑、隧道等發生損害之虞者。 、 |
| 第 31 條 | 公路經營業申請公路主管機關變更其事業計畫時，有左列情形之一者，不 得核准： 一 妨害公眾之利益者。 、 二 不符合該地區交通之需要者。 、 三 影響交通安全者。 、 |
| 第 32 條 | 公路主管機關基於公益上之必要，須將經營中之輪渡改建為永久橋樑，或 將公路、隧道、橋樑提高工程標準時，得規定期限通知原經營人辦理，並 准其合併原投資予以收費。 原經營人不願繼續投資時，應由公路主管機關自行投資辦理，並得依法繼 續收費。原經營人未收回之投資應由政府予以補償。 |
| 第 33 條 | 公路經營業如廢止一部或全部營業時，應敘明事由報請該管公路主管機關 核准。 公路主管機關核准前項申請時，應採取適當措施，繼續維持交通。 |
| 第 34 條 | 公路經營業所修建之公路、隧道、橋樑、停車場、服務站發生災害時，應 儘速搶修通車，並報請公路主管機關派員勘驗。 |
| 第 35 條 | 公路經營業收費票證，應於使用前請公路主管機關查證驗章，無驗訖章者 ，不得使用。 |
| 第 36 條 | 公路經營業於開始收費前，應將收費站之設置及收費人員配備情形，報請 公路主管機關備查。 |
| 第 37 條 | 公路經營業所收之通行費，除直接用於公路經營業管理事務者外，不得動 支。 |
| 第 38 條 | 公路經營業對其所有之公共設施應妥為登記管理，非經報請公路主管機關 核准，不得註銷。 |
| 第 39 條 | 公路經營業應於每月終了後五日內及每年終了後六個月內，檢具左列報表 送該管公路主管機關核備： 一 每年每月收支對照表並附： 、 (一) 養護費支出明細表。 (二) 管理費支出明細表。 (三) 災害修復費用支出明細表。 二、當年資產負債表，並附財產目錄及收費收入分配明細表。 |
| 第 40 條 | 公路主管機關應對其所監督之公路經營業隨時派員視察，並得檢閱有關帳 列文件。 |
| 第 41 條 | 公路經營業經營期滿應於期滿前一個月編製交接清冊，於期滿日向該管公 路主管機關辦理移交。 |
| 第 42 條 | 公路經營業應於收費期滿移交公路主管機關後一個月內，將其私有設備及 物品拆移，逾期由公路主管機關代為執行，其費用由該公路經營業者負擔 。 |
| 第 五 章 附則 |  |
| 第 43 條 | 本規則所需書表格式另定之。 |
| 第 44 條 | 本規則自發布日施行。 |